**Planning**

**Week 1:  
Wat gaan we deze week doen:**

**Aaron:** opdracht-afspraken-proef-examen

**Kevin**: opdracht-afspraken-proef-examen

**Ramino:** opdracht-afspraken-proef-examen

**Evan:** opdracht-afspraken-proef-examen

**Week 2:  
Wat gaan we deze week doen:**

**Documentatie:**

**Aaron:** wireframe en en sitemap en Reflectie deadline: vrijdag 29 november.

**Ramino:** usecase en planning en Reflectie deadline: vrijdag 29 november.

**Kevin:** wireframe deadline en Reflectie: vrijdag 29 november.

**Evan:** erd en daarna proberen database op te zetten en Reflectie deadline: vrijdag 29 november.

**Programmeren:**

**Aaron:** x-layout & admindashboard en sitemap, deadline: vrijdag 29 november.

**Ramino:** admin-login, deadline: vrijdag 29 november.

**Kevin:** x-layout & homepage, deadline: vrijdag 29 november.

**Evan:** migraties en controller voor ratings en aanvragen event deadline: vrijdag 6 december.

**Week 3:  
Wat gaan we deze week doen:**

**Documentatie:  
Aaron:** activiteiten diagram. Deadline vrijdag 6 december  
**Ramino:** Testplan. Deadline vrijdag 6 december  
**Kevin:** Vergaderings-samenvatting. Deadline vrijdag 6 december  
**Evan:** Klassendiagram. Deadline vrijdag 6 december

**Programmeren:**

**Aaron:** Event formulier admin aanmaken. Deadline vrijdag 6 december. **Ramino:** Foto invoeren en foto galerij van op homepage.  **Kevin:** Agenda aanmaken Deadline vrijdag 6 december. **Evan:** Aanvragen event aanmaken Deadline 6 december.

**Week 4:**

**Wat gaan we deze week doen:**

**Documentatie:  
Aaron:** Reflectie verslag.  
**Ramino:** Reflectie verslag.  
**Kevin:** Reflectie verslag.  
**Evan:** Reflectie verslag.

**Programmeren:  
Aaron:** zoekbalk voor event vinden. Deadline vrijdag 13 december. **Ramino:** Mailserver opzetten. Deadline vrijdag 13 december. **Kevin:** eventpage**.** Deadline vrijdag 13 december. **Evan:** aanvragen bekijken en Reviews schrijven. Deadline vrijdag 13 december.

**Week 5:**

**Wat gaan we deze week doen:**

**Documentatie:  
Aaron:** Reflectie verslag.  
**Ramino:** Reflectie verslag.  
**Kevin:** Reflectie verslag.  
**Evan:** Reflectie verslag.

**Programmeren:  
Aaron:** Over ons en FAQ. Deadline vrijdag 20 december **Ramino:** Mailserver en Inschrijven voor herinneringen van een bepaald event. Deadline vrijdag 20 december **Kevin:** Contact page. Deadline vrijdag 20 december **Evan:** 404 page en Reviews inzien. Deadline vrijdag 20 december

🡨----Kerst Vakantie-------🡪

**Week 6:**  
**Wat gaan we doen:**

**Documentatie:  
Aaron:** Unit-Test en Reflectie verslag. Deadline 24 januari **Ramino:** Unit-Test en Reflectie verslag en Acceptatietest. Deadline 17 januari   
**Kevin:** Seeders en Reflectie verslag. Deadline 17 januari  
**Evan:** Testrapport en Reflectie verslag. Deadline 24 januari

**Programmeren:  
Aaron:** Afronding Project/ command-lines. Deadline 17 januari  
**Ramino:** Afronding Project/ command-lines. Deadline 17 januari  
**Kevin:** Afronding Project/ command-lines. Deadline 17 januari  
**Evan:** Afronding Project/command-lines. Deadline 17 januari

**Week 7**

**Wat gaan we doen:  
  
Documentatie:  
Aaron:** Unit-Test en Reflectie verslag. Deadline 24 januari **Ramino:** Unit-Test en Reflectie verslag. Deadline 24 januari   
**Kevin:** Seeders en Reflectie verslag. Deadline 31 januari  
**Evan:** Testrapport en Reflectie verslag. Deadline 24 januari

**Programmeren:  
Aaron:** Afronding Project/ command-lines. Deadline 24 januari  
**Ramino:** Afronding Project/ command-lines. Deadline 24 januari  
**Kevin:** Afronding Project/ command-lines. Deadline 24 januari  
**Evan:** Afronding Project/command-lines. Deadline 24 januari

**Week 8**

**Wat gaan we doen:  
  
documentatie:  
Aaron:** Afronding documentatie en reflectieverslag. Deadline 31 januari **Ramino:** Afronding documentatie en reflectieverslag. Deadline 31 januari **Kevin:** Afronding documentatie en reflectieverslag. Deadline 31 januari **Evan:** Afronding documentatie en reflectieverslag. Deadline 31 januari

**Programmeren:  
Aaron:** Afronding project. Deadline 31 januari **Ramino:** Afronding project. Deadline 31 januari **Kevin:** Afronding project. Deadline 31 januari **Evan:** Afronding project. Deadline 31 januari **Afsluiting Project.**